个人总结

在J2EE实训的36天中，我担任Symagic团队的开发经理，负责Symagic网上商城的开发，就开发过程中的问题给出解决方案。

在36天中，我负责组织软件构建过程，并对构建过程中出现的问题提出解决方案，同时也参与开发。在需求阶段时，我负责组织需求的归档工作，在归档通过测试后，负责组织对需求进行分析，得到一个合理的需求分析模型。接下来我组织接口制定工作：根据已经完成的需求分析模型，与前端，后端负责人拟定软件各分层间的交互接口，同时组织对已经定义的接口构建详细设计模型。在设计评审结束后，我组织进行开发，并就开发中出现的问题给出合理的解决方案，同时协助测试组落实Bug修复工作。

在这一个多月的实训过程中，我认识到软件开发控制的重要性，一开始在需求确定前开发计划并非空谈，开发控制应该是在计划中做需求而不是在需求后针对需求进行计划。计划应该是针对进度的，针对时间的，并非功能确定之后规划完成的时间。同时我再一次认识到需求分析的重要，需求分析应该确定功能的重要程度，优先安排主要力量实现重要功能。