|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | 郝靖 | | 申请日期 | | 2012/6/18 |
| 工作组 | Symaic网上书城系统开发人员 | | 重要性  （紧急、高、中、底） | | 中 |
| 变更概述 | | | | | |
| 订单审核流程中，审核功能不再和修改功能集成。 | | | | | |
| 变更详情 | | | | | |
| 原需求审核功能于修改功能集成，即审核的同时也执行修改的所有流程，现发现该决定不合理，有安全性问题，因此决定修改为审核的功能独立，不再与修改功能集成。 | | | | | |
| 变更原因 | | | | | |
| 审核与修改相互集成存在有功能重复的问题，同时有安全性问题，不利于引导管理员正常操作，因此我们决定审核的功能独立，而不予修改的功能集成。 | | | | | |
| 预期的变更成本估计 | | | | | |
| 预期费用（人民币） | 0 | | 预期时间（小时） | | 2 |
| 评估人 | 刘光宗 | | 日期 | | 2012/6/18 |
| 受影响交付文件列表 | | | | | |
| 交付文件编号 | | 描述 | | 版本 | |
| 用例规约描述 | | 会员注册用例 | | 1.8 | |
| 决定 | | | | | |
| 对上述变更的实施决定如下：   * 批准 * 延期再议 * 需要由甲方追加金费进一步评估 * 需要 | | | | | |
| 评估授权 | | | | | |
| 甲方：  职务：  签名： | | | 乙方：  职务：项目经理  签名：刘光宗 | | |
| 日期： | | | 日期：2012/6/18 | | |