|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | 刘光宗 | | 申请日期 | | 2012/6/18 |
| 工作组 | Symaic网上书城系统开发人员 | | 重要性  （紧急、高、中、底） | | 中 |
| 变更概述 | | | | | |
| 通过变更我们能够及时的掌握用户需求，能够及时修改我们的进度，保证能够按时完工。 | | | | | |
| 变更详情 | | | | | |
| 在做需求分析时，开发人员决定密码有数字、字母和-组成，现在更改为说有数字、字母、字符都可以汉字除外。 | | | | | |
| 变更原因 | | | | | |
| 在进行界面编码的过程中发现要检测很困难，实现起来很困难，而我们发现当当的密码设置是所有数字、字符、字母都可以，因而我们采用了当当的方法，选择所有数字、字符、字母都可以。更改后可以减轻开发人员的压力，跟上进度。 | | | | | |
| 预期的变更成本估计 | | | | | |
| 预期费用（人民币） | 0 | | 预期时间（小时） | | 2 |
| 评估人 | 刘光宗 | | 日期 | | 2012/6/18 |
| 受影响交付文件列表 | | | | | |
| 交付文件编号 | | 描述 | | 版本 | |
| 用例规约描述 | | 会员注册用例 | | 1.8 | |
| 决定 | | | | | |
| 对上述变更的实施决定如下：   * 批准 * 延期再议 * 需要由甲方追加金费进一步评估 * 需要 | | | | | |
| 评估授权 | | | | | |
| 甲方：  职务：  签名： | | | 乙方：  职务：项目经理  签名：刘光宗 | | |
| 日期： | | | 日期：2012/6/18 | | |